AutoPost Pro

Cahier des Charges Technique

Plateforme de publication automatisee pour PME -- Facebook & WhatsApp

Version 1.0  |  Document de reference equipe  |  2025

Equipe : Dev A (Python / TypeScript)  +  Dev B (Java / TypeScript)

# 1. Contexte et Perimetre du Projet

## 1.1 Presentation

AutoPost Pro est une plateforme SaaS permettant aux PME, restaurants, commerces et agences de communication a Madagascar de publier automatiquement du contenu sur leurs Pages Facebook et comptes WhatsApp Business. L'application elimine la publication manuelle en centralisant la gestion du contenu, l'automatisation des publications et le suivi des performances dans une interface unique.

## 1.2 Probleme resolu

| Douleur client | Impact | Solution AutoPost Pro |
| --- | --- | --- |
| Publication manuelle quotidienne | 1 a 2h perdues par jour | Scheduler automatique avec regles cron |
| Irregularite des publications | Baisse d'engagement Facebook | Calendrier editorial automatise 7j/7 |
| Visuels non professionnels | Image de marque degradee | Generation d'images par IA + templates |
| Avis clients non exploites | Opportunites marketing manquees | Import et publication auto des avis positifs |
| Aucun suivi des performances | Decisions sans donnees | Dashboard analytics Facebook en temps reel |
| WhatsApp non optimise | Perte de clients potentiels | Diffusion automatique WhatsApp Business |

## 1.3 Equipe et repartition

| Profil | Competences | Role principal | Role secondaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | Python / TypeScript | Backend FastAPI (lead), Celery, IA Gemini, Pillow | Frontend Next.js (contrib) |
| Dev B | Java / TypeScript | Frontend Next.js (lead), API integration | Backend FastAPI (contrib), Spring Boot (V3) |

DECISION Principe directeur de l'equipe

FastAPI (Python) est choisi comme backend V1 car Dev A est pleinement productif dessus et Dev B peut y contribuer.

Next.js (TypeScript) est accessible aux deux developpeurs -- aucun silo technologique sur le frontend.

Spring Boot et Go n'interviennent pas en V1. Ils sont reserves aux migrations Vn sur signaux mesures.

# 2. Stack Technique -- Decisions et Justifications

## 2.1 Vue d'ensemble de la stack V1

| Couche | Technologie | Version | Responsabilite |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js | 14 (App Router) | Interface utilisateur, dashboard, editeur posts, analytics |
| Langage frontend | TypeScript | 5.x | Typage strict, partage interfaces front/back |
| Backend | FastAPI | 0.111+ | API REST, logique metier, OAuth Meta, WebSocket |
| Langage backend | Python | 3.11+ | Backend + IA + traitement images dans le meme runtime |
| Workers asynchrones | Celery | 5.x | Scheduler publications, generation IA async, sync avis |
| Scheduler cron | Celery Beat | 5.x | Declenchement automatique des regles de publication |
| Base de donnees | PostgreSQL | 16 | Donnees relationnelles, JSONB, full-text search, analytics |
| Cache + broker | Redis | 7 | Cache API, broker Celery, WebSocket pub/sub, sessions |
| ORM | SQLAlchemy | 2.0 async | Acces PostgreSQL en mode asynchrone natif |
| Migrations BDD | Alembic | 1.x | Versionning du schema PostgreSQL |
| IA generation | Gemini 2.0 Flash | API Google AI | Generation legende + image en un seul appel multimodal |
| Traitement images | Pillow | 10.x | Overlay template, incrustation texte, composition logo |
| Stockage assets | Cloudflare R2 | -- | Images generees, templates, exports -- 10 GB gratuit |
| Notifications RT | FastAPI WebSocket + Redis pub/sub | -- | Mises a jour temps reel dans le dashboard |
| Email | Resend | SDK Python | Rapports hebdo, alertes, emails transactionnels |
| Auth | JWT + OAuth 2.0 Meta | -- | Authentification utilisateurs et connexion pages Facebook |
| Containerisation | Docker + Docker Compose | -- | Deploiement reproductible sur VPS |
| Reverse proxy | Nginx | 1.25 | SSL, compression gzip, rate limiting HTTP |
| CI/CD | GitHub Actions | -- | Build, tests, deploiement automatique sur push |

## 2.2 Pourquoi ces choix -- Resume des decisions

| Decision | Choix retenu | Alternative principale | Raison decisive |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 | Angular 20, React seul | SSR natif, NextAuth.js OAuth Meta, accessible aux 2 devs en TypeScript |
| Backend | FastAPI (Python) | Spring Boot (Java) | Dev A lead Python, ecosysteme IA Python inegalable, Pillow pour images |
| Spring Boot | Exclu de V1 | Backend principal | Surdimensionne V1, verbeux, JVM 15-30s demarrage, peu adapte gen. images |
| Workers | Celery + Redis | BullMQ (Node.js) | Python natif avec FastAPI, meme runtime, Celery Beat integre |
| Base de donnees | PostgreSQL 16 | MySQL, MongoDB | ACID + JSONB + analytics SQL + full-text search -- le plus complet |
| MySQL | Exclu | Alternative SQL | Inferieur a PostgreSQL sur JSONB, window functions, full-text search |
| MongoDB | Exclu | NoSQL | Schema naturellement relationnel -- MongoDB rendrait les JOINs complexes |
| IA | Gemini 2.0 Flash | DALL-E 3, SD local | 1 appel = texte + image, coherence garantie, 15x moins cher que DALL-E 3 |
| Finetuning | Exclu de V1/V2 | Entrainement custom | 0 donnees initiales, prompt engineering = 95% qualite, cout injustifie |
| Microservices | Exclu de V1 | Architecture distribuee | 2 devs : charge operationnelle paralysante, monolithe modulaire suffisant |
| Architecture V1 | Monolithe modulaire | Microservices | Livraison rapide, 0 overhead ops, frontières propres pour migration future |

# 3. Architecture Systeme

## 3.1 Architecture V1 -- Monolithe modulaire

L'architecture V1 est un monolithe modulaire : un seul processus FastAPI deploye, mais organise en modules independants avec des frontieres nettes. Chaque module possede ses propres routes, services, schemas et acces base de donnees. Les modules communiquent via des evenements internes ou des appels de service directs -- jamais via des appels HTTP internes.

Ce choix permet de livrer rapidement, de maintenir une complexite operationnelle minimale pour 2 developpeurs, et de preparer la migration vers les microservices sans réécriture : les frontieres de modules deviennent les frontieres de services.

## 3.2 Modules FastAPI

| Module | Responsabilite exclusive | Services internes cles |
| --- | --- | --- |
| auth | JWT, OAuth 2.0 Meta, OAuth Google, guards | JWTService, MetaOAuthService, TokenEncryptionService |
| users | CRUD utilisateurs et organisations | UserService, OrgService, PlanService |
| pages | Pages Facebook connectees, gestion tokens | PageService, TokenRefreshService |
| posts | Posts programmes, brouillons, publication | PostService, PublishService, DraftService |
| scheduler | Regles automatiques, expressions cron | ScheduleService, CronValidationService |
| ai | Generation Gemini, prompts, templates IA | GeminiService, CaptionService, ImageGenService |
| templates | Templates graphiques, overlay Pillow | TemplateService, ImageCompositorService |
| analytics | Metriques FB, aggregations, rapports | AnalyticsService, InsightsSyncService, ReportService |
| reviews | Avis clients FB + Google, filtrage | ReviewService, ReviewSyncService |
| notifications | WebSocket RT, emails, alertes | WebSocketManager, EmailService, AlertService |
| webhooks | Webhooks entrants Facebook et Stripe | WebhookVerifyService |

PRINCIPE Principe d'isolation des modules

Un module n'importe jamais directement le modele SQLAlchemy d'un autre module.

La communication inter-modules passe par des interfaces de service ou des evenements Celery.

Chaque module possede son propre repertoire : routes/, services/, schemas/, models/, tests/.

Cette discipline garantit qu'un module peut etre extrait en microservice sans modifier les autres.

## 3.3 Flux des operations critiques

Flux 1 -- Publication automatique via regle cron

- Celery Beat declenche le job selon l'expression cron configuree (ex : 0 11 * * *)

- Worker Celery recupère la configuration de la regle depuis PostgreSQL

- Fetch du contenu source : Google Sheets API, base de donnees, ou API sport selon la regle

- Appel unique Gemini 2.0 Flash : envoi contenu + template image en base64 → JSON {caption, hashtags, image_base64}

- Pillow compose l'image finale : image Gemini + overlay template + logo client + texte dynamique (1080x1080 JPEG)

- Upload image sur Cloudflare R2 → URL publique stockee en PostgreSQL

- Facebook Graph API : POST /{page_id}/feed avec caption + image URL → reception fb_post_id

- Si WhatsApp active : envoi simultane en tache async sur la liste de diffusion

- Stockage resultat en base (published_posts + metriques initiales)

- Redis pub/sub : notification WebSocket → dashboard client mis a jour en temps reel

- Job de suivi programme a H+1 et H+24 pour recuperer les metriques Facebook Insights

Flux 2 -- Connexion OAuth Facebook (Page Token)

- Client clique 'Connecter ma Page Facebook' → GET /v1/auth/oauth/facebook

- FastAPI genere l'URL OAuth Meta avec client_id, scope requis, state CSRF

- Redirection navigateur vers facebook.com/dialog/oauth

- Apres approbation : Meta renvoie le code vers /v1/auth/oauth/facebook/callback

- FastAPI valide le state CSRF, echange le code contre un User Short-Lived Token (1h)

- Echange contre Long-Lived User Token (60 jours) via graph.facebook.com/oauth/access_token

- GET /me/accounts → liste des Pages accessibles avec leurs Page Access Tokens

- Chiffrement AES-256-GCM de chaque Page Token, stockage PostgreSQL

- User Token jete immediatement -- jamais persiste en base

- WebSocket notification → dashboard mis a jour avec les nouvelles pages

# 4. Modele de Donnees -- PostgreSQL

## 4.1 Schema des tables principales

| Table | Colonnes cles | Description |
| --- | --- | --- |
| users | id UUID PK, email UNIQUE NOT NULL, password_hash, plan_id FK, is_active BOOL, created_at, last_login | Comptes utilisateurs -- 1 user = 1 organisation en V1 |
| organizations | id UUID PK, user_id FK UNIQUE, name, sector ENUM, tone ENUM, logo_url, brand_colors JSONB, editorial_profile TEXT | Profil entreprise avec contexte IA pour generation |
| plans | id UUID PK, name, price_ariary INT, max_pages SMALLINT, max_posts_month INT, max_ai_gen INT, features JSONB | Plans tarifaires -- Starter / Business / Agency |
| facebook_pages | id UUID PK, org_id FK, fb_page_id UNIQUE, page_name, access_token_enc TEXT NOT NULL, token_expires_at TIMESTAMPTZ, is_active BOOL, last_sync_at | Pages FB connectees -- token chiffre AES-256-GCM |
| whatsapp_accounts | id UUID PK, org_id FK UNIQUE, phone UNIQUE, waba_id, access_token_enc, broadcast_lists JSONB | Comptes WhatsApp Business connectes |
| post_templates | id UUID PK, org_id FK NULLABLE, name, sector, asset_url, zones JSONB, is_app_template BOOL, usage_count INT | Templates graphiques -- app ou custom client |
| scheduled_posts | id UUID PK, org_id FK, caption TEXT, content JSONB, image_url, publish_at TIMESTAMPTZ, status ENUM, channels JSONB, page_ids JSONB, rule_id FK NULLABLE, ai_gen_id FK NULLABLE | Posts en attente -- INDEX sur (org_id, publish_at, status) |
| published_posts | id UUID PK, scheduled_post_id FK UNIQUE, fb_post_id, channel ENUM, published_at TIMESTAMPTZ, initial_reach INT, initial_impressions INT | Posts publies avec metriques de publication initiales |
| post_analytics | id UUID PK, published_post_id FK, measured_at TIMESTAMPTZ, reach INT, impressions INT, reactions JSONB, comments_count INT, shares_count INT, clicks INT | Metriques par post dans le temps -- UNIQUE (post_id, measured_at) |
| page_insights | id UUID PK, fb_page_id FK, date DATE, fans_total INT, impressions_unique INT, engaged_users INT, new_followers INT | Metriques page Facebook quotidiennes -- UNIQUE (page_id, date) |
| ai_generations | id UUID PK, org_id FK, content_input JSONB, prompt_used TEXT, model VARCHAR, caption_variants JSONB, image_url, tokens_used INT, cost_usd NUMERIC, created_at | Trace complete de chaque generation Gemini |
| reviews | id UUID PK, org_id FK, source ENUM, external_id UNIQUE, reviewer_name, rating SMALLINT, review_text TEXT, review_date TIMESTAMPTZ, handled BOOL DEFAULT false, published_as_post_id FK NULLABLE | Avis clients FB + Google -- UNIQUE sur external_id |
| schedules | id UUID PK, org_id FK, name, rule_type ENUM, cron_expr VARCHAR, data_source_config JSONB, template_id FK, channels JSONB, page_ids JSONB, active BOOL, last_run_at, next_run_at | Regles d'automatisation -- expressions cron configurees |
| schedules_log | id UUID PK, schedule_id FK, triggered_at TIMESTAMPTZ, status ENUM, duration_ms INT, error_msg TEXT, result_post_id FK NULLABLE | Historique de chaque execution de regle |
| refresh_tokens | id UUID PK, user_id FK, token_hash UNIQUE, expires_at TIMESTAMPTZ, revoked BOOL DEFAULT false | Refresh tokens JWT -- stockes hashe (SHA-256) |

INFO Conventions base de donnees

Toutes les cles primaires sont des UUID v4 -- pas d'auto-increment integer.

Tous les timestamps sont en TIMESTAMPTZ (avec timezone) -- jamais TIMESTAMP naif.

Les donnees flexibles (config, metriques initiales, listes) sont en JSONB avec indexation GIN.

Les enumerations (sector, status, channel, source) sont des types ENUM PostgreSQL.

Migrations versionnees avec Alembic -- jamais de modification manuelle du schema en production.

# 5. API REST -- Specification Complète

INFO Conventions generales de l'API

Base URL : https://api.autopostpro.mg/v1

Authentification : header Authorization: Bearer {access_token} sur tous les endpoints proteges

Format reponse uniforme : { data, meta?, error? }

Pagination : parametres ?page=1&limit=20 sur tous les endpoints de liste

Versioning : prefixe /v1/ -- /v2/ pour les breaking changes futurs

Rate limiting : par endpoint via middleware FastAPI + Redis (ex: auth 5/min, IA 10/min)

## 5.1 Authentification -- /v1/auth

| Methode | Endpoint | Corps / Parametres | Reponse 2xx | Protection |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/register | { email, password, org_name, sector } | 201 { user, org, access_token, refresh_token } | Public |
| POST | /auth/login | { email, password } | 200 { access_token, refresh_token, user } | Public |
| POST | /auth/refresh | { refresh_token } | 200 { access_token, refresh_token } | Public |
| POST | /auth/logout | { refresh_token } | 200 { success: true } | JWT |
| GET | /auth/me | -- | 200 { user, org, plan, pages_count } | JWT |
| GET | /auth/oauth/facebook | -- | 200 { oauth_url: string } | JWT |
| GET | /auth/oauth/facebook/callback | ?code=&state= | 302 redirect dashboard + { pages[] } | Public |
| DELETE | /auth/oauth/facebook/{page_id} | -- | 200 { revoked: true } | JWT |
| GET | /auth/oauth/google | -- | 200 { oauth_url: string } | JWT |
| GET | /auth/oauth/google/callback | ?code=&state= | 302 redirect dashboard | Public |
| POST | /auth/password/forgot | { email } | 200 { sent: true } | Public |
| POST | /auth/password/reset | { token, new_password } | 200 { success: true } | Public |

## 5.2 Organisations -- /v1/orgs

| Methode | Endpoint | Corps / Parametres | Reponse 2xx | Protection |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /orgs/me | -- | 200 { org complet avec logo, secteur, ton } | JWT |
| PATCH | /orgs/me | { name?, sector?, tone?, brand_colors?, editorial_profile? } | 200 { org } | JWT |
| POST | /orgs/me/logo | multipart/form-data (image) | 200 { logo_url } | JWT |
| GET | /orgs/me/usage | -- | 200 { posts_ce_mois, ai_generations, pages, limites_plan } | JWT |
| GET | /orgs/me/subscription | -- | 200 { plan, expires_at, limits, features } | JWT |

## 5.3 Pages Facebook -- /v1/pages

| Methode | Endpoint | Corps / Parametres | Reponse 2xx | Protection |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /pages | -- | 200 [{ page_id, name, fans, token_status, is_active }] | JWT |
| GET | /pages/{id} | -- | 200 { detail page + statut token + derniere sync } | JWT |
| PATCH | /pages/{id} | { is_active?, default_template_id? } | 200 { page } | JWT |
| DELETE | /pages/{id} | -- | 200 { disconnected: true } | JWT |
| POST | /pages/{id}/refresh-token | -- | 200 { refreshed: true, expires_at } | JWT |
| GET | /pages/{id}/insights | ?period=7d¦30d¦90d | 200 { fans, impressions, engaged_users } | JWT |

## 5.4 Templates -- /v1/templates

| Methode | Endpoint | Corps / Parametres | Reponse 2xx | Protection |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /templates | ?sector=&type=app¦custom | 200 [{ id, name, sector, preview_url, zones, is_app }] | JWT |
| GET | /templates/{id} | -- | 200 { template detail + zones + usage_count } | JWT |
| POST | /templates | multipart: fichier PNG + { name, sector, zones_json } | 201 { template } | JWT |
| PATCH | /templates/{id} | { name?, zones_json? } | 200 { template } | JWT |
| DELETE | /templates/{id} | -- | 200 { deleted: true } | JWT |
| POST | /templates/{id}/preview | { content_vars: {} } | 200 { preview_url } | JWT |

## 5.5 Posts -- /v1/posts

| Methode | Endpoint | Corps / Parametres | Reponse 2xx | Protection |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /posts | ?status=scheduled¦published¦draft&page=1&limit=20 | 200 { data[], meta{total,page} } | JWT |
| GET | /posts/{id} | -- | 200 { post detail + analytics si publie } | JWT |
| POST | /posts | { caption, content_json, image_url?, publish_at, channels[], page_ids[] } | 201 { post } | JWT |
| PATCH | /posts/{id} | { caption?, publish_at?, channels?, image_url? } | 200 { post } | JWT |
| DELETE | /posts/{id} | -- | 200 { deleted: true } -- seulement si scheduled ou draft | JWT |
| POST | /posts/{id}/publish-now | -- | 200 { published: true, fb_post_id } | JWT |
| GET | /posts/calendar | ?start=YYYY-MM-DD&end=YYYY-MM-DD | 200 [{ date, posts_count, posts[] }] | JWT |
| POST | /posts/bulk-delete | { ids: string[] } | 200 { deleted_count: N } | JWT |
| GET | /posts/{id}/preview | -- | 200 { preview_html } | JWT |

## 5.6 Intelligence Artificielle -- /v1/ai

| Methode | Endpoint | Corps / Parametres | Reponse 2xx | Protection |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /ai/generate/caption | { content_json, sector, tone, mode: A¦B, custom_prompt? } | 200 { variants[3], hashtags[5] } | JWT |
| POST | /ai/generate/image | { content_json, template_id, style_prompt? } | 202 { task_id } | JWT |
| GET | /ai/generate/image/{task_id} | -- | 200 { status, image_url?, error? } | JWT |
| POST | /ai/generate/full | { content_json, template_id, mode: A¦B, custom_prompt? } | 202 { task_id } | JWT |
| GET | /ai/generate/full/{task_id} | -- | 200 { status, caption, image_url, hashtags } | JWT |
| GET | /ai/prompts | -- | 200 [{ id, name, template_text, last_used_at }] | JWT |
| POST | /ai/prompts | { name, template_text, variables[], sector } | 201 { prompt } | JWT |
| DELETE | /ai/prompts/{id} | -- | 200 { deleted: true } | JWT |
| GET | /ai/usage | ?month=YYYY-MM | 200 { generations, tokens_used, cost_estimate_usd } | JWT |

## 5.7 Regles d'automatisation -- /v1/schedules

| Methode | Endpoint | Corps / Parametres | Reponse 2xx | Protection |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /schedules | -- | 200 [{ id, name, rule_type, cron, active, last_run, next_run }] | JWT |
| GET | /schedules/{id} | -- | 200 { detail + 10 dernieres executions } | JWT |
| POST | /schedules | { name, rule_type, cron_expr, data_source_config, template_id, channels[], page_ids[] } | 201 { schedule } | JWT |
| PATCH | /schedules/{id} | { name?, cron_expr?, active?, template_id?, channels? } | 200 { schedule } | JWT |
| DELETE | /schedules/{id} | -- | 200 { deleted: true } | JWT |
| PATCH | /schedules/{id}/toggle | { active: bool } | 200 { schedule } | JWT |
| POST | /schedules/{id}/run-now | -- | 202 { task_id } | JWT |
| GET | /schedules/{id}/logs | ?page=1&limit=20 | 200 [{ triggered_at, status, duration_ms, result }] | JWT |
| GET | /schedules/cron/validate | ?expr=0+11+*+*+* | 200 { valid: bool, next_5_runs[] } | JWT |

## 5.8 Avis clients -- /v1/reviews

| Methode | Endpoint | Corps / Parametres | Reponse 2xx | Protection |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /reviews | ?source=facebook¦google¦all&rating_min=&handled= | 200 { data[], avg_rating, total } | JWT |
| GET | /reviews/{id} | -- | 200 { review detail } | JWT |
| PATCH | /reviews/{id} | { handled?: bool, internal_note?: string } | 200 { review } | JWT |
| POST | /reviews/{id}/publish | { caption_override?: string, template_id? } | 202 { task_id } | JWT |
| POST | /reviews/sync | -- | 202 { task_id } | JWT |
| GET | /reviews/sync/status | -- | 200 { last_sync_at, next_sync_at, status } | JWT |
| GET | /reviews/stats | ?period=30d | 200 { avg_rating, by_source, by_rating, trend[] } | JWT |

## 5.9 Analytics -- /v1/analytics

| Methode | Endpoint | Corps / Parametres | Reponse 2xx | Protection |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /analytics/overview | ?period=7d¦30d¦90d&page_id=? | 200 { reach, impressions, engagement_rate, posts_count, trends } | JWT |
| GET | /analytics/posts | ?period=&sort=reach¦engagement&page=1 | 200 { data[post+metrics], meta } | JWT |
| GET | /analytics/posts/{post_id} | -- | 200 { post + metriques completes + timeline } | JWT |
| GET | /analytics/page-growth | ?period=&page_id=? | 200 { fans_by_day[], new_followers_by_week[] } | JWT |
| GET | /analytics/best-times | ?page_id=? | 200 { best_hours[], best_days[], heatmap_data } | JWT |
| GET | /analytics/content-types | ?period= | 200 { by_type: {}, by_template: {} } | JWT |
| GET | /analytics/ai-vs-manual | ?period= | 200 { ai_avg_engagement, manual_avg_engagement } | JWT |
| POST | /analytics/sync/{page_id} | -- | 202 { task_id } | JWT |
| POST | /analytics/report/generate | { period, format: pdf¦json, send_email?: bool } | 202 { report_url? } ou email | JWT |
| GET | /analytics/export | ?period=&format=csv¦xlsx | 200 fichier telecharge | JWT |

## 5.10 Notifications -- /v1/notifications

| Methode | Endpoint | Corps / Parametres | Reponse 2xx | Protection |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WebSocket | /ws/{org_id} | ?token={access_token} | Connexion WS persistante | JWT (query param) |
| GET | /notifications | ?read=&page=1 | 200 [{ id, type, message, read, created_at }] | JWT |
| PATCH | /notifications/{id}/read | -- | 200 { read: true } | JWT |
| PATCH | /notifications/read-all | -- | 200 { updated_count: N } | JWT |
| GET | /notifications/preferences | -- | 200 { email_report, email_alert, ws_enabled } | JWT |
| PATCH | /notifications/preferences | { email_report?, email_alert?, ws_enabled? } | 200 { preferences } | JWT |

## 5.11 WhatsApp -- /v1/whatsapp

| Methode | Endpoint | Corps / Parametres | Reponse 2xx | Protection |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /whatsapp/account | -- | 200 { phone, waba_id, status, broadcast_lists[] } | JWT |
| POST | /whatsapp/broadcast | { list_id, message TEXT, image_url? } | 202 { task_id } | JWT |
| GET | /whatsapp/broadcast/{task_id} | -- | 200 { status, delivered, failed } | JWT |
| GET | /whatsapp/lists | -- | 200 [{ id, name, contacts_count }] | JWT |
| POST | /whatsapp/lists | { name, contact_phones: [] } | 201 { list } | JWT |
| DELETE | /whatsapp/lists/{id} | -- | 200 { deleted: true } | JWT |

## 5.12 Webhooks -- /v1/webhooks

| Methode | Endpoint | Corps / Parametres | Reponse 2xx | Protection |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /webhooks/facebook | ?hub.challenge=&hub.verify_token= | 200 hub.challenge (verification Meta) | Public + verify_token secret |
| POST | /webhooks/facebook | Payload real-time update Meta | 200 { received: true } | HMAC SHA-256 X-Hub-Signature |
| POST | /webhooks/stripe | Payload evenement Stripe | 200 { received: true } | HMAC Stripe-Signature |

# 6. Module Intelligence Artificielle

## 6.1 Gemini 2.0 Flash -- Avantage strategique

INFO Pourquoi Gemini 2.0 Flash est le bon choix

Multimodal natif : un seul appel API genere a la fois la legende ET l'image -- coherence texte/image garantie.

15x moins cher que DALL-E 3 pour des resultats equivalents (estimation : 0.002$/image vs 0.04$/image).

SDK Python officiel (google-generativeai) -- integration directe dans FastAPI sans bridging.

Pas de GPU requis -- API cloud, zero infrastructure IA a maintenir.

Finetuning NON : prompt engineering + contexte client = 95% de qualite. Le finetuning necessite 1000+ exemples et des couts injustifies en V1.

## 6.2 Modes de generation

| Mode | Declenchement | Fonctionnement | Disponible sur |
| --- | --- | --- | --- |
| Mode A -- Auto application | Automatique (scheduler) | Gemini recoit le contenu + template + profil org et genere legende + image coherente | Tous les plans |
| Mode B -- Prompt utilisateur | Manuel (dashboard) | L'utilisateur redige son propre prompt avec variables {plat}, {prix}, {date}, {score} | Business + Agency |
| Mode C -- Image uploadee | Manuel (dashboard) | L'utilisateur fournit l'image, Gemini analyse et genere uniquement la legende | Tous les plans |

## 6.3 Pipeline de generation Mode A

- Chargement profil org depuis PostgreSQL : secteur, ton, couleurs, historique 20 derniers posts

- Chargement template graphique depuis Cloudflare R2 : encodage base64 pour envoi multimodal

- Construction prompt structure : contexte secteur + contenu source + instructions JSON output

- Injection system prompt de securite (non surchargeable par l'utilisateur)

- Appel Gemini 2.0 Flash : { contents: [prompt_texte + image_template_base64], response_mime_type: application/json }

- Reponse parsee : { caption_variants[3], hashtags[5], image_base64, image_description }

- Pillow compose l'image finale : image Gemini + template overlay + logo + texte dynamique (1080x1080 JPEG)

- Upload image finale sur Cloudflare R2, URL stockee en base

- 3 variantes de legende stockees dans ai_generations pour selection utilisateur

# Exemple d'appel Gemini 2.0 Flash (Python)

import google.generativeai as genai

model = genai.GenerativeModel('gemini-2.0-flash-exp')

response = model.generate_content(

contents=[{

'role': 'user',

'parts': [

{'text': f'Secteur: {org.sector}. Ton: {org.tone}. Contenu: {content_json}

Genere en JSON: caption_variants[3], hashtags[5], image_base64'},

{'inline_data': {'mime_type': 'image/png', 'data': template_b64}}

]

}],

generation_config={'response_mime_type': 'application/json'}

)

## 6.4 Securite IA

- System prompt de securite injected en premier -- non modifiable par l'utilisateur meme en Mode B

- Inputs utilisateurs sanitises : longueur max 2000 caracteres, suppression caracteres de controle

- SafetySettings Gemini : BLOCK_MEDIUM_AND_ABOVE sur HARASSMENT, HATE_SPEECH, SEXUALLY_EXPLICIT, DANGEROUS_CONTENT

- Image de fallback neutre si generation echoue ou ne passe pas le filtre de securite

- Trace complete de chaque generation en base (table ai_generations) pour audit

# 7. Systeme de Notifications

## 7.1 WebSocket temps reel -- FastAPI + Redis pub/sub

Le WebSocket pur FastAPI est utilise sans STOMP. Redis pub/sub resout le probleme de scalabilite multi-workers : peu importe quel worker Uvicorn detient la connexion WebSocket du client, Redis diffuse a tous les workers abonnes au canal de l'organisation.

# Architecture Redis pub/sub pour WebSocket multi-workers

# Depuis un worker Celery (apres publication reussie)

redis.publish(f'notifications:{org_id}', json.dumps({

'type': 'post_published',

'data': { 'post_id': str(post.id), 'fb_post_id': fb_post_id }

}))

# Depuis le handler WebSocket FastAPI

@router.websocket('/ws/{org_id}')

async def ws_endpoint(websocket: WebSocket, org_id: str):

await websocket.accept()

pubsub = redis.pubsub()

await pubsub.subscribe(f'notifications:{org_id}')

async for message in pubsub.listen():

if message['type'] == 'message':

await websocket.send_text(message['data'])

## 7.2 Types de notifications WebSocket

| Type | Declencheur | Payload envoye |
| --- | --- | --- |
| post_published | Publication FB reussie | { post_id, fb_post_id, published_at, channel } |
| post_failed | Echec publication apres 3 retries | { post_id, error_code, error_message } |
| ai_generation_done | Generation Gemini terminee | { task_id, caption_variants[], image_url } |
| token_expiring | Token page expire dans < 7j | { page_id, page_name, expires_at } |
| review_negative | Nouvel avis <= 2 etoiles | { review_id, source, rating, reviewer_name } |
| sync_complete | Sync avis ou metriques terminee | { sync_type, items_synced, duration_ms } |

## 7.3 Email transactionnel -- Resend

| Email | Declencheur | Template |
| --- | --- | --- |
| Bienvenue | Inscription | Onboarding avec lien connexion page Facebook |
| Rapport hebdomadaire | Chaque lundi 8h (Celery Beat) | KPI semaine : portee, engagement, top post |
| Alerte token expire | Token page < 7j | Lien direct reconnexion page |
| Alerte publication echouee | 3 retries epuises | Detail erreur + lien tableau de bord |
| Rapport mensuel | 1er du mois 9h | Performance complete du mois avec recommandations |
| Reset mot de passe | Demande utilisateur | Lien securise expiration 1h |

# 8. Securite

## 8.1 Gestion des tokens Meta

- Page Access Tokens chiffres AES-256-GCM avant stockage PostgreSQL

- Cle de chiffrement uniquement en variable d'environnement -- jamais en code ni en Git

- User Access Tokens jamais persistes -- utilises et jetes immediatement apres echange

- JWT access_token : expiration 24h. Refresh token : expiration 30j, rotation obligatoire a chaque usage

- Refresh tokens stockes hashe (SHA-256) dans PostgreSQL -- jamais en clair

- Job Celery Beat quotidien : scan des Page Tokens expirant dans < 7j, refresh automatique proactif

## 8.2 Securite API FastAPI

- Dependency Injection FastAPI : get_current_user() injectee sur tous les endpoints proteges

- Rate limiting par endpoint via middleware + Redis : login 5/min, generation IA 10/min, publication 30/min

- CORS : uniquement le domaine Next.js frontend et les callbacks OAuth Meta autorises

- Pydantic v2 : validation automatique stricte de tous les payloads entrants -- rejet avant traitement

- HMAC SHA-256 : verification des signatures webhooks Facebook (X-Hub-Signature-256) et Stripe

- Helmet equivalent : headers securite HTTP via Nginx (HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options)

## 8.3 Securite generale

- Mots de passe hasches avec bcrypt (salt rounds=12) -- jamais stockes en clair

- Variables d'environnement via fichiers .env hors Git -- .env.example commite a la place

- Acces PostgreSQL via utilisateur dedie avec permissions minimales -- pas d'acces root

- Logs applicatifs : jamais de log de tokens, mots de passe, ou donnees personnelles en clair

- HTTPS obligatoire en production via Let's Encrypt + Nginx -- HTTP redirige automatiquement

# 9. Infrastructure et Deploiement

## 9.1 Services Docker Compose

| Service | Image | Port expose | Role |
| --- | --- | --- | --- |
| fastapi | python:3.11-slim custom | 8000 (interne) | API REST + WebSocket handler |
| celery_worker | Meme image FastAPI | Aucun | Worker publications, gen IA, sync avis, rapports |
| celery_beat | Meme image FastAPI | Aucun | Scheduler cron -- declenche les regles auto |
| postgres | postgres:16-alpine | 5432 (interne) | Base de donnees principale |
| redis | redis:7-alpine | 6379 (interne) | Cache + broker Celery + WebSocket pub/sub |
| nextjs | node:20-alpine custom | 3000 (interne) | Frontend Next.js 14 |
| nginx | nginx:1.25-alpine | 80, 443 (public) | Reverse proxy + SSL + gzip + rate limiting HTTP |

# Structure Docker Compose simplifiee

services:

fastapi:      build: ./backend  depends_on: [postgres, redis]

celery_worker: build: ./backend  command: celery -A app.celery worker

celery_beat:  build: ./backend  command: celery -A app.celery beat

postgres:     image: postgres:16-alpine  volumes: [pgdata:/var/lib/postgresql/data]

redis:        image: redis:7-alpine  volumes: [redisdata:/data]

nextjs:       build: ./frontend  depends_on: [fastapi]

nginx:        image: nginx:1.25-alpine  ports: ['80:80', '443:443']

## 9.2 Hebergement MVP

| Service | Fournisseur | Specification | Cout mensuel estime |
| --- | --- | --- | --- |
| VPS principal | Hetzner Cloud CX31 | 4 vCPU, 8 GB RAM, 80 GB SSD | 12 EUR (~70 000 Ar) |
| PostgreSQL | Self-hosted sur VPS | Partage VPS (migration RDS a 2000+ clients) | 0 EUR (inclus) |
| Redis | Self-hosted sur VPS | 512 MB alloues | 0 EUR (inclus) |
| Stockage assets | Cloudflare R2 | 10 GB gratuit puis 0.015 USD/GB | 0-2 EUR |
| CDN + DNS + DDoS | Cloudflare Free | Protection DDoS, cache statique, SSL | 0 EUR |
| Email transactionnel | Resend.com Free | 3 000 emails/mois inclus | 0 EUR |
| SSL certificat | Let's Encrypt via Nginx | Renouvellement auto | 0 EUR |
| Monitoring uptime | Uptime Kuma (self-hosted) | Alertes downtime sur VPS | 0 EUR |
| CI/CD | GitHub Actions Free | Build + tests + deploy automatique | 0 EUR |
| TOTAL |  |  | 12 EUR/mois (~70 000 Ar) |

OK Seuil de rentabilite infrastructure

12 EUR/mois = 1 client Business (35 000 Ar) + contribution partielle d'1 Starter.

Le VPS Hetzner CX31 supporte confortablement 300+ clients simultanes avec ce profil d'usage.

Migration recommandee a 500+ clients : PostgreSQL -> Supabase managed, ajout d'un VPS worker dedie IA.

# 10. Estimation des Couts IA en Production

| Usage | Volume (100 clients actifs) | Cout unitaire Gemini Flash | Cout mensuel |
| --- | --- | --- | --- |
| Generation legende (texte) | 600 appels | ~0.00015 USD/1k tokens output | ~0.05 USD |
| Generation image (multimodal) | 350 images | ~0.002 USD/image | ~0.70 USD |
| Analyse avis clients (Vision) | 250 appels | ~0.0001 USD/1k tokens | ~0.02 USD |
| Infrastructure VPS Hetzner | Fixe | 12 EUR/mois | ~75 000 Ar |
| Cloudflare R2 | < 10 GB | Gratuit (Free tier) | 0 EUR |
| Email Resend | < 3000 emails | Gratuit (Free tier) | 0 EUR |
| TOTAL couts | 100 clients actifs | -- | ~80 000 Ar/mois |

OK Marge operationnelle projete a 100 clients actifs

Revenu estime (mix 40% Starter + 45% Business + 15% Agency) : ~1 900 000 Ar/mois

Couts totaux infrastructure + IA : ~80 000 Ar/mois (4.2% du revenu)

Marge brute operationnelle : ~1 820 000 Ar/mois (95.8%)

# 11. Roadmap Technique et Migrations

## 11.1 Roadmap V1

| Sprint | Duree | Livrables | IA |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 2 semaines | Auth JWT + OAuth Meta, connexion page FB, CRUD organisations et pages, base PostgreSQL + Alembic, Docker Compose complet | Non |
| Sprint 2 | 2 semaines | Editeur posts manuel, scheduler basique Celery Beat, 2 templates graphiques Pillow, publication Facebook basique, dashboard accueil Next.js | Non |
| Sprint 3 | 2 semaines | Generation legende Gemini Mode A, import Google Sheets, regles automatiques (cron builder), WhatsApp messaging, WebSocket RT | Gemini texte |
| Sprint 4 | 2 semaines | Generation image Gemini Mode A, avis clients FB + Google, calendar editorial, heatmap analytics, export rapports email | Gemini texte + image |
| Sprint 5 | 2 semaines | Mode B prompt libre, multi-pages, dashboard analytics Facebook complet, templates upload custom, tests E2E, go-live | Gemini full |

ATTENTION Points d'attention V1

Sprint 1 obligatoire avant tout : sans OAuth Meta valide et PostgreSQL operationnel, rien ne peut etre teste.

La Meta App Review est necessaire avant usage commercial -- initier la demande des Sprint 2.

Tester les limites de rate limiting Meta des Sprint 2 avec des comptes de test.

## 11.2 Trajectoire de migration technologique

| Phase | Signal declencheur | Migration | Dev lead | Reste inchange |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 -- Actuel | Demarrage projet | FastAPI monolithe + Next.js | Dev A + Dev B | -- |
| V2 -- ~2000 clients | IA avancee requise (RAG, embeddings) | Extraction service IA FastAPI dedie -- NestJS BFF optionnel si equipe grossit | Dev A | Core FastAPI, PostgreSQL, Next.js |
| V3 -- ~10000 clients | Bottleneck workers publication mesure | Extraction Publication Engine en Go | Dev B (Java -> Go naturel) | FastAPI core, service IA, Next.js |
| V4 -- ~30000 clients | Rapports massifs + clients enterprise | Extraction Analytics en Spring Boot | Dev B (zone de confort Java) | FastAPI, Go workers, Next.js |
| Vn -- 50000+ clients | Equipe 5+ devs, SLA contractuels | Architecture microservices complete | Equipe elargie | N/A -- tout migre progressivement |

PRINCIPE Principe de migration

On ne migre que sur signal mesure -- jamais sur intuition ou ambition architecturale.

Chaque migration est additive : on extrait un module, on ne reecrit pas tout.

Les frontieres propres entre modules FastAPI V1 deviennent les frontieres de services Vn.

Spring Boot entre uniquement quand le volume de données et les besoins enterprise le justifient -- Dev B sera alors pleinement dans sa zone de confort.

# 12. Tableau de Synthese -- Stack de Reference

| Composant | Technologie | Version | Justification en une phrase |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js | 14 (App Router) | SSR, NextAuth OAuth Meta, accessible aux 2 devs en TypeScript |
| Backend | FastAPI | 0.111+ | Python = IA native, Pillow, Celery -- Dev A lead, Dev B contrib |
| Workers | Celery | 5.x | Meme runtime Python que FastAPI, Celery Beat pour les crons |
| Base de donnees | PostgreSQL | 16 | ACID + JSONB + analytics SQL + full-text -- le plus complet |
| Cache + broker | Redis | 7 | Cache + broker Celery + WebSocket pub/sub -- un seul service |
| ORM | SQLAlchemy | 2.0 async | Async natif, mature, excellent avec Alembic |
| Migrations | Alembic | 1.x | Versionning schema PostgreSQL -- standard Python |
| IA generation | Gemini 2.0 Flash | API Google AI | 1 appel = texte + image, 15x moins cher, SDK Python officiel |
| Traitement images | Pillow | 10.x | Python natif, overlay template, incrustation texte et logo |
| Stockage | Cloudflare R2 | -- | 10 GB gratuit, zero egress fees, S3-compatible (boto3) |
| Notifications RT | FastAPI WebSocket + Redis pub/sub | -- | WebSocket natif, pub/sub pour multi-workers Uvicorn |
| Email | Resend | SDK Python | SDK simple, 3000/mois gratuits, excellent deliverability |
| Auth | JWT + OAuth 2.0 | -- | JWT access 24h + refresh 30j, OAuth Meta pour pages FB |
| Deploy | Docker Compose + Nginx | -- | Simple, reproductible, suffisant pour V1 -> V2 |
| CI/CD | GitHub Actions | -- | Build + tests + deploy automatique sur push main |
| Monitoring | Uptime Kuma | -- | Alertes downtime, zero cout, self-hosted sur le VPS |
| Architecture V1 | Monolithe modulaire | -- | 0 overhead ops pour 2 devs, frontieres propres pour migration |
| Microservices | Exclus de V1 | -- | Charge operationnelle paralysante pour une equipe de 2 |
| Finetuning IA | Exclu de V1 et V2 | -- | 0 donnees initiales, prompt engineering couvre 95% des besoins |
| Spring Boot | Reserve a V4 | -- | Analytics enterprise, rapports massifs, clients compliance Java |
| Go | Reserve a V3 | -- | Publication Engine haute frequence quand bottleneck mesure |

AutoPost Pro -- Cahier des Charges Technique v1.0 -- Document de reference equipe -- 2025